PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG KỸ THUẬT MOSCOW

# 1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW kèm lý do và kích thước công sức

| STT | Tên hạng mục | Kích thước | Phân loại MoSCoW | Lý do ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2 điểm) | Must have | Là nền tảng bắt buộc để hệ thống nhận diện độc giả và quản lý lịch sử mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2 điểm) | Must have | Giúp độc giả tra cứu kho sách nhanh chóng trước khi tiến hành đặt mượn online. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | L (3 điểm) | Must have | Là tính năng cốt lõi (core value) của phiên bản MVP thư viện mượn sách online. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1 điểm) | Should have | Hữu ích nhưng độc giả có thể đến trực tiếp quầy hoặc liên hệ thủ thư làm thủ tục thay thế tạm thời. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2 điểm) | Should have | Quan trọng để tối ưu trải nghiệm khi sách hết, nhưng hệ thống vẫn hoạt động cơ bản mà không cần nó ngay. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2 điểm) | Could have | Tính năng tương tác gia tăng, không ảnh hưởng đến nghiệp vụ mượn/trả sách cốt lõi của MVP. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3 điểm) | Won't have | Công sức lớn (3 điểm), thuộc tính nâng cao, chưa cần thiết cho phiên bản phát hành đầu tiên. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1 điểm) | Should have | Giúp hạn chế quá hạn nhưng độc giả có thể tự theo dõi thời gian qua tài khoản cá nhân. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1 điểm) | Should have | Mang lại sự minh bạch, tiện lợi cho người dùng nhưng có thể bổ sung ở giai đoạn sát ngày ra mắt. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3 điểm) | Must have | Cần thiết để thủ thư cập nhật danh mục, trạng thái sách lên hệ thống cho độc giả mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3 điểm) | Won't have | Chi phí triển khai lớn, phức tạp về vận hành nhân sự trực chat cho phiên bản MVP. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2 điểm) | Could have | Mang lại sự tiện lợi khi đăng nhập, tuy nhiên đăng ký/đăng nhập nội bộ đã đủ đáp ứng cho MVP. |

# 2. Kiểm tra tổng điểm công sức nhóm Must have

Các hạng mục thuộc nhóm Must have: Mục 1 (2đ), Mục 2 (2đ), Mục 3 (3đ), Mục 10 (3đ). (Tổng số lượng: 4 hạng mục, thỏa mãn ràng buộc không vượt quá 5 hạng mục).

Tổng điểm công sức nhóm Must have: 2 + 2 + 3 + 3 = 10 điểm.

Đánh giá so với ngưỡng: Năng lực của nhóm cho Release 1 khoảng 20 điểm, ngưỡng 60% năng lực tương đương khoảng 12 điểm. Tổng điểm 10 điểm của nhóm Must nằm trong khoảng xấp xỉ ngưỡng 60% năng lực Release 1, để lại dư địa làm vùng đệm cho các nhóm Should/Could.

# 3. Product Backlog có thứ tự từ 1 đến 12

Thứ tự được sắp xếp ưu tiên từ Must, Should, Could đến Won't, đồng thời đảm bảo các mối quan hệ phụ thuộc kỹ thuật:

| Thứ tự | Tên hạng mục | Nhóm MoSCoW | Điểm công sức | Ghi chú ưu tiên / Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | M (2đ) | Nền tảng xác thực người dùng. |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | L (3đ) | Tạo dữ liệu sách trong hệ thống. |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | M (2đ) | Phụ thuộc vào kho sách đã được quản lý (Mục 2). |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | L (3đ) | Phụ thuộc vào tài khoản (Mục 1) và kho sách (Mục 2). |
| 5 | Gia hạn mượn sách online | Should have | S (1đ) | Tính năng mở rộng dựa trên nghiệp vụ mượn sách cơ bản. |
| 6 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should have | M (2đ) | Gắn liền với trạng thái kho sách và lượt mượn. |
| 7 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | S (1đ) | Cần dữ liệu từ giao dịch mượn sách. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | S (1đ) | Hỗ trợ nhắc nhở thời hạn mượn. |
| 9 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | M (2đ) | Tính năng cộng đồng bổ sung sau khi cốt lõi ổn định. |
| 10 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could have | M (2đ) | Phương thức đăng nhập thay thế tiện lợi hơn. |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't have | L (3đ) | Để dành cho phiên bản sau do tốn nhiều công sức. |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't have | L (3đ) | Để dành cho phiên bản sau do phức tạp về vận hành. |

# 4. Tự phản biện về các hạng mục gây tranh cãi

Nếu có người khác phân loại khác ở một số hạng mục gây tranh cãi, họ có thể lập luận theo các hướng sau:

Đối với mục 7 (Gợi ý sách - recommendation): Người khác có thể đẩy lên nhóm Could hoặc Should với lý do đây là tính năng hiện đại giúp kích thích độc giả khám phá sách nhiều hơn, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm ngay từ đầu thay vì xếp vào Won't.

Đối với mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Có ý kiến có thể đưa vào nhóm Could vì việc trao đổi trực tuyến giữa bạn đọc và thủ thư rất quan trọng trong việc hỗ trợ giải đáp sự cố mượn sách online thay vì bắt buộc độc giả phải đến trực tiếp quầy.

Đối với mục 12 (Đăng nhập Google/Facebook): Người khác có thể xếp lên nhóm Should thay vì Could vì hiện nay thói quen người dùng rất ngại tạo tài khoản mới bằng mật khẩu truyền thống, việc tích hợp mạng xã hội sẽ giúp giảm tỷ lệ bỏ dở khi đăng ký tài khoản (drop-off rate).